## Slide 1: Programador de Sistemas
Prof. Roberto Fermino Medeiros
Plano de Cutover

## Slide 2: Go Live
Termo usado para definir a data de inicio de operação de um projeto.

## Slide 3: Plano de Cutover
Lista de tarefas ou atividades a serem realizadas para aplicar um projeto em produção.
Deve listar as atividades de todas as áreas evolvidas direta ou indiretamente ligas ao projeto.
Documento deve ser vivo e armazenado para consultas futuras

## Slide 4: Boas Praticas
Quanto mais detalhado e segmentado as tarefas forem melhor.
Uma pessoa deve ser responsável pelo controle e cobrança das atividades.
Atividade deve ter um data da execução agendada.
Plano pode contar as atividades de rollback do projeto.

## Slide 5: Atividade
Elaboração de um plano de cutover do projeto de concessionária.
Deve contes tarefas de golive e pós golive.